# PARTE Ia - IL PIANO TRIENNALE
## Introduzione
Il Piano Triennale per l’Informatica e la Transizione al Digitale 2022-2024 del Comune di Benevento è il documento in cui si delineano le linee di sviluppo della struttura e dei servizi informatici per l’Ente e si basa sul Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione, realizzato da AgID, modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana e per la strategia operativa di trasformazione digitale del Paese.
Il Piano Triennale proposto da AgID intende realizzare una sintesi tra le varie linee di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione ed, in particolare fa riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), strumento che, grazie ai fondi del Next Generation Europe EU (NGEU), prevede una rilevante linea di investimenti di oltre 190 miliardi di euro come risposta alla crisi economica dovuta alla pandemia da covid-19. Il PNRR prevede, in particolare, un intervento pari a 9,75 Mld per azioni di “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”. Obiettivo di questa misura concerne il supporto economico e di linee progettuali per la realizzazione della strategia di digitalizzazione attualmente in essere in Italia, erogando finanziamenti per progetti specifici il cui design, target e obiettivi saranno in linea con le disposizioni del CAD e di tutte le altre normative e linee guida pubblicate.
Il Piano è inoltre ispirato alla Strategia Italia digitale 2026, dedicata da un lato alle infrastrutture digitali e dall’altra alla connettività a banda ultra-larga e a tutti quegli interventi volti a trasformare la Pubblica Amministrazione in chiave digitale.
Come specificato nella Strategia, obiettivo dei due assi sono l’implementazione di modalità di accesso a connessioni veloci e un miglioramento del rapporto tra cittadino e
pubblica amministrazione.

A rafforzare questo scopo ha contribuito inoltre quanto contenuto nel Decreto Semplificazioni bis (D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con la legge n. 108 del 29 luglio 2021), che presenta come ricaduta una maggiore cura all’esecuzione concreta delle azioni e indicazioni riportate nel Piano Triennale. L’azione di indirizzo dell’Agenzia consente anche di semplificare e consentire con minor difficoltà il raggiungimento degli obiettivi stabiliti minimizzando contestualmente o azzerando eventuali provvedimenti sanzionatori per mancata ottemperanza degli obblighi di attuazione dei processi di transizione digitale.
Il presente Piano Triennale definisce:
- le linee operative di sviluppo dell’informatica pubblica;
- il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA;
- gli investimenti ICT del settore pubblico secondo le linee guida europee e del Governo.
Un primo ed basilare concetto ed obiettivo del Piano è quello di tracciare una linea guida per la razionalizzazione della spesa ICT della Pubblica amministrazione e il suo riorientamento a livello nazionale nei termini definiti, in prima istanza, dalla Legge di Stabilità. I risparmi individuati saranno ottenuti soprattutto attraverso la riqualificazione della spesa e il riuso degli strumenti già in adozione presso le PA e dovranno venire utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.
Orientativamente entro il mese di settembre, ogni anno l’AgID pubblica la versione aggiornata del Piano, al fine di indicare le linee di sviluppo per l’anno successivo.
In particolare gli obiettivi dell’ultimo aggiornamento pubblicato da Agid (2021‐2023) tengono conto di principi e indirizzi di documenti di piano europeo, quali quelli espressi nel Government Action Plan, dalle azioni previste dalla eGovernment Declaration di Tallinn (2017‐2021), dagli obiettivi e target 2030 del Digital Compass, dagli obiettivi nazionali rintracciabili nel Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e naturalmente dalla nuova programmazione europea 2021‐2027.
Enorme volano di sviluppo si è rivelata una ritrovata ed improvvisa centralità delle infrastrutture digitali e delle piattaforma tecnologiche in periodo di crisi pandemica. La rinnovata sensazione e convinzione dell'importanza delle nuove tecnologia per la condivisione e la connessione di informazioni tra persone sta consentendo all’innovazione digitale delle Amministrazioni, e non solo, di veder realizzati importanti investimenti in questo asset fondamentale del Paese.
Le PA prima della chiusura di ogni anno solare redigono il proprio Piano per il triennio successivo e per questo motivo, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Triennale nazionale, il Comune di Benevento definisce la propria strategia in materia di trasformazione digitale per il triennio 2023‐2025, partendo dal presupposto che l’emergenza COVID 19 ha imposto all’amministrazione nuovi modelli per l’erogazione dei servizi, accelerando inoltre processi già in fase di realizzazione o di ideazione.
I principi su cui si basa la strategia della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e questo Piano in particolare sono:
1. Digital & mobile first (digitale e mobile come prima opzione): le pubbliche amministrazioni devono realizzare servizi primariamente digitali;
2. Digital identity only (accesso esclusivo mediante identità digitale): le PA devono adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale definiti dalla normativa assicurando almeno l'accesso tramite SPID;
3. Cloud first (cloud come prima opzione): le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in;
4. Servizi inclusivi e accessibili: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori;
5. Dati pubblici, un bene comune: il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile;
6. Interoperability by design: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API;
7. Sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali;
8. User-centric, data driven e agile: le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall'esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo;
9. Once only: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;
10. Transfrontaliero by design (concepito come transfrontaliero): le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti;
11. Open source: le pubbliche amministrazioni devono prediligere l'utilizzo di software con codice sorgente aperto e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente.
Tutte le azioni intraprese e le scadenze previste (nei Piani Triennali AGID e dalla L. 120/2020) hanno tra gli obiettivi il soddisfacimento dei diritti dei cittadini e delle imprese, indicati nella Sezione II del D.Lgs. 82/2005 CAD - Codice dell'amministrazione digitale:
1. Diritto all'uso delle tecnologie: chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti previsti dal CAD nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
2. Identità digitale e domicilio digitale: chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line delle PA tramite la propria identità digitale;
3. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche: le PA sono obbligate ad accettare tramite la piattaforma PogoPA i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico;
4. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche: tutte le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, e viceversa, avvengono esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
5. Utilizzo del domicilio digitale: le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli appositi elenchi istituiti (IPA, INI PEC, INAD);
6. Diritto a servizi on-line semplici ed integrati: chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dalle PA in forma digitale;
7. Alfabetizzazione informatica dei cittadini: lo Stato e le PA promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini;
8. Connettività alla rete internet negli uffici e nei luoghi pubblici: le PA favoriscono la connettività alla rete internet negli uffici e nei luoghi pubblici;
9. Partecipazione democratica elettronica: le PA favoriscono ogni forma di uso delle tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini. AGID ha il compito di guidare le amministrazioni nella fase di adeguamento alle indicazioni contenute nel Piano.
## Ruolo del Responsabile per la Transizione al Digitale
All’attuazione del Piano Triennale del Comune di Benevento provvede l’U.O. Transizione Digitale, attraverso il Responsabile Transizione Digitale (RTD) ed in stretta collaborazione con il personale dell’ente, in base alle proprie competenze. Molte delle attività indicate, come ad esempio quelle riferite ai capitoli “dati” e “interoperabilità”, dovranno essere messe in atto in collaborazione anche con i fornitori.
Il RTD ha i compiti previsti dall’art. 17 del CAD:
a. coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b. indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
c. indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 51, comma 1;
d. accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e. analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
f. cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g. indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h. progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i. promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
j. pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e quello di cui all’articolo 64-bis.;
k. pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b).

Ha inoltre i poteri previsti dalla Circolare 3/2018 del Ministero della Pubblica Amministrazione, in ragione della trasversalità della figura:
a. il potere del RTD di costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell’amministrazione e/o referenti nominati da questi ultimi;
b. il potere del RTD di costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, piena implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);
c. il potere del RTD di proporre l’adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT);
d. l’adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione del RTD con le altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione (responsabili per la gestione, responsabile per la conservazione documentale, responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabile per la protezione dei dati personali);
e. la competenza del RTD in materia di predisposizione del Piano triennale per l’informatica della singola amministrazione, nelle forme e secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale.

## Contesto Strategico
Il piano triennale per l’informatica delle PA di AGID è costruito sulla base di un modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica amministrazione.
Il modello strategico è la visione a medio/lungo termine verso la quale la pubblica amministrazione deve tendere per sfruttare al meglio i benefici derivanti dall’uso delle tecnologie digitali. È stato pensato per superare l’approccio a silos (contenitori in cui i dati sono spesso replicati) storicamente adottato dalla pubblica amministrazione e per favorire la realizzazione di un vero e proprio sistema informativo della pubblica amministrazione. Costituisce il quadro di riferimento su cui innestare e rendere operativi i progetti, le piattaforme e i programmi.
Dai piani AGID precedenti il modello strategico è stato rivisto e semplificato e consente di descrivere in maniera funzionale la trasformazione digitale. Tale rappresentazione è costituita da due livelli trasversali, l’interoperabilità e la sicurezza dei sistemi informativi, che son fondamentali e che guidano i livelli verticali di servizi, dati, piattaforme ed infrastrutture.
Il modello strategico è stato schematizzato da AGID con la seguente figura:

Gli obiettivi introdotti nel piano di AGID sono i seguenti:
1. Servizi
a. OB.1.1 Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali
b. OB.1.2 Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi
c. OB.1.3 Piena applicazione del Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway)
2. Dati
a. OB.2.1 Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese
b. OB.2.2 Aumentare la qualità dei dati e dei metadati
c. OB.2.3 Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati
3. Piattaforme
a. OB.3.1 Favorire l’evoluzione delle piattaforme esistenti per migliorare i servizi offerti a cittadini e imprese semplificando l’azione amministrativa
b. OB.3.2 Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni
c. OB.3.3 Incrementare e razionalizzare il numero di piattaforme per le Amministrazioni al fine di semplificare i servizi ai cittadini
4. Infrastrutture
a. OB.4.1 Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali migrandone gli applicativi on-permise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati
b. OB.4.2 Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali migrandone gli applicativi on-permise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)
c. OB.4.3 Migliorare la fruizione dei servizi digitali per cittadini ed imprese tramite il potenziamento della connettività per le PA
5. Interoperabilità
a. OB.5.1 Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API
b. OB.5.2 Adottare API conformi al Modello di interoperabilità
c. OB.5.3 Modelli e regole per l’erogazione integrata di servizi interoperabili
6. Sicurezza
a. OB.6.1 Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA
b. OB.6.2 Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica amministrazione
7. Governance
a. OB.7.1 Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori
b. OB.7.2 Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire	l’inclusione digitale
8. Governare la trasformazione digitale
a. OB.8.1 Migliorare i processi di trasformazione digitale della PA

## Obiettivi e spesa complessiva prevista
Gli obiettivi dettagliati sono desumibili dalla descrizione degli obiettivi realizzativi della Parte II. Al momento della scrittura di questa versione del documento la situazione relativa alla previsione di spesa per le attività inerenti la digitalizzazione dell’ente, a meno di tutte le voci prevedibili nel piano triennale in termini di obiettivi realizzativi ma di cui ancora non si è avuto un decreto di ammissione a finanziamento o un capitolo di spesa individuato nel bilancio comunale, è riassumibile nella tabella sottostante.

# PARTE IIa – LE COMPONENTI TECNOLOGICHE
## CAPITOLO 1. Servizi
Il miglioramento della qualità dei servizi pubblici digitali costituisce la premessa indispensabile per l’incremento del loro utilizzo da parte degli utenti, siano questi cittadini, imprese o altre amministrazioni pubbliche.
Al fine di migliorare la capacità delle Pubbliche Amministrazioni di generare ed erogare servizi di qualità, è necessario, tra le altre azioni, un costante monitoraggio da parte delle PA dei propri servizi online.
A questo scopo le PA possono utilizzare le funzionalità offerte da Web Analytics Italia, una piattaforma nazionale open source che offre rilevazioni statistiche su indicatori utili al miglioramento continuo dell’esperienza utente.
Inoltre il Piano triennale supporta lo sviluppo e la diffusione di servizi digitali pubblici con diverse strategie:
• un utilizzo più consistente di soluzioni Software as a Service già esistenti;
• il riuso e la condivisione di software e competenze tra le diverse amministrazioni;
• l’adozione di modelli e strumenti validati a disposizione di tutti;
• il costante monitoraggio da parte delle PA dei propri servizi on line;
• la semplificazione e miglioramento dell’esperienza d’uso, nel pieno rispetto delle norme riguardanti l’accessibilità.
Le strategie indicate nel Piano Triennale vanno nella stessa direzione di quanto previsto dal CAD (artt. 3,7,68,69) in materia di erogazione di servizi digitali di qualità a cittadini, imprese e altre PA. Gli obiettivi, per quanto riguarda i servizi, prevedono da un lato di migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali e dall’altro migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi stessi. Tali obiettivi sono declinati in risultati attesi il cui raggiungimento prevede la messa in atto di specifiche linee d’azione da parte delle PA.
Il Comune di Benevento è impegnato nel raggiungimento di una serie di obiettivi tra cui la realizzazione delle linee d’azione che prevedono la diffusione del modello di riuso di software tra la PA e l’avvio del programma di abilitazione al cloud, favorendo l’applicazione del principio Cloud first e l’adozione di risorse cloud certificate. Questo processo prevede una iniziale fase di assessment e censimento dei servizi e degli applicativi per stabilire una priorità di migrazione al cloud che tenga conto della criticità del servizio e nello stesso tempo dei benefici potenzialmente ottenibili. I risultati della fase di assessment dovranno essere incrociati con i vincoli dei bandi (ad esempio quelli previsti dalle linee del PNRR) a cui l’ente vorrà partecipare per il finanziamento delle attività di implementazione delle azioni di miglioramento e transizione digitale.
La necessità di migliorare l’esperienza d’uso dei servizi offerti vede l’Ente impegnato in un processo di standardizzazione dei siti web mediante l’adozione di standard di sviluppo, l’impegno ad incrementare il livello di accessibilità dei servizi digitali e la messa in campo di azioni volte a misurarne il livello di usabilità.
### Contesto normativo e strategico
Riferimenti normativi italiani:
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale (in breve CAD), art. 7, 17, 23, 53, 54, 68, 69 e 71
- Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, art. 9, comma 7
- Linee Guida AGID per il design dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione (in fase di consultazione)
- Linee Guida AGID sull’accessibilità degli strumenti informatici
- Linee Guida AGID sull’acquisizione e il riuso del software per la Pubblica Amministrazione
- Circolare AGID n.2/2018, Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA
- Circolare AGID n.3/2018, Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA
- Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: o Sub-Investimento 1.3.2: “Single Digital Gateway”
- Sub-Investimento 1.4.1: “Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali”
- Sub-Investimento 1.4.2: “Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali”

Riferimenti normativi europei:
- Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE)
- Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE)
- Direttiva UE 2016/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici
### Obiettivi e risultati attesi
#### OB. 1.1 - Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali
- R.A. 1.1.1 - Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati analizzando i dati rilevati mediante WAI - Adesione alla piattaforma Web Analytics Italia e associazione del portale istituzionale;
  - Baseline 2022 – CMS pronto per integrazione
  - Target 2023 - adesione a Web Analytics Italia e Pubblicazione nel sito istituzionale delle rilevazioni statistiche fornite da WAI;
  - Target 2024 – Analisi dei dati statistici rilevati e, sulla base di questi dati, individuazione degli adeguamenti ai servizi digitali erogati, verifica degli impatti e dei costi ed eventuale implementazione.
  - Target 2024 – Servizi adeguati

#### OB. 1.2 – Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi
- R.A. 1.2.1 - Migliorare l’accessibilità dei siti e servizi digitali - Pubblicazione degli obiettivi di accessibilità sul sito istituzionale
  - Baseline 2022 – Obiettivi pubblicati
  - Target 2023 – Controllo, Revisione e pubblicazione degli obiettivi di accessibilità nel sito	istituzionale, entro marzo 2023;
  - Target 2024 - Aggiornamento degli obiettivi di accessibilità sul sito istituzionale.
  - Target 2025 - Aggiornamento degli obiettivi di accessibilità sul sito istituzionale.
- R.A. 1.2.2 - Migliorare l’accessibilità dei siti e servizi digitali - Pubblicazione della dichiarazione di accessibilità nel sito istituzionale
  - Baseline 2022 – Dichiarazione pubblicata secondo lo stato corrente
  - Target 2023 - Aggiornamento e pubblicazione della dichiarazione di accessibilità sul sito istituzionale, tramite l’applicazione form.agid.gov.it;
  - Target 2024-2025 – Adozione della prassi di aggiornamento e pubblicazione della dichiarazione di accessibilità sul sito istituzionale, tramite l’applicazione form.agid.gov.it.
- R.A. 1.2.3 - Migliorare l’accessibilità dei siti e servizi digitali - Adeguamento del sito web istituzionale ai criteri di accessibilità WCAG 2.0
  - Baseline 2022 - nuovi template dei siti web per la PA, rilasciati nel 2022;
  - Target 2023 - Avvio processo di adeguamento sito web ai nuovi template dei siti web per la PA;
  - Target 2024 – nuovo sito web istituzionale conforme ai nuovi template dei siti web per la PA;
  - Target 2025 – Verifica di Accessibilità del nuovo sito web con eventuale adeguamento ai criteri di accessibilità WCAG 2.0.

- R.A. 1.1.4 - Migliorare l’esperienza del cittadino nei servizi servizi digitali pubblici – Attività di rifacimento del sito web istituzionale e di fruizione on line di servizi con caratteristiche compatibili ai requisiti del bando PNRR Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”;
  - Baseline 2022 - candidatura al bando PNRR;
  - Baseline 2023 – Progettazione delle attività a seguito del finanziamento della candidatura al bando PNRR;
  - Target 2024 – realizzazione delle attività di progetto;
  - Target 2025 – manutenzione evolutiva del progetto
#### Cosa deve fare l’Amministrazione

OB. 1.1 - Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati analizzando i dati rilevati mediante WAI.
Pubblicazione delle statistiche di utilizzo dei propri siti web e adesione a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online
Attività Operative:
  - 1.1.a Registrare il sito web istituzionale alla piattaforma WAI e pubblicare le statistiche di utilizzo del sito web;
  - 1.1.b Utilizzare i dati statistici rilevati per migliorare il processo evolutivo dei servizi digitali erogati.
Deadline: Dicembre 2023 (1.1.a)-Dicembre 2024 (1.1b)
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna

OB. 1.2 – Migliorare l’accessibilità dei siti e servizi digitali.
Adeguamento del sito web istituzionale ai nuovi template dei siti web per la PA e verifica di conformità ai criteri di accessibilità WCAG 2.0
Attività Operative:
  - Pubblicazione Obiettivi di accessibilità;
  - Individuazione delle modalità di adeguamento del portale istituzionale ai nuovi template dei siti web per la PA (ingaggio fornitore, attività interne, ..);
  - Modifica del portale Istituzionale affinché siano recepiti i nuovi template dei siti web per la PA;
  - Verifica di accessibilità del nuovo Sito WEB;
  - Rifacimento sito web istituzionale (Pacchetto Cittadino Informato) secondo i requisiti del bando PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – Comuni;
  - Realizzazione di servizi digitali per il cittadino erogati dal Comune e fruibili online, cioè attraverso l’insieme di interfacce digitali, flussi e processi, tipicamente a seguito di un login identificativo, il cui scopo è che il cittadino richieda e si veda erogata una prestazione da parte dell’amministrazione, o effettui un adempimento verso l’amministrazione. Le attività sono finanziate con bando PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – Comuni.

Deadline: Aprile 2024
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: PNRR

## CAPITOLO 2. Dati
La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico per la Pubblica Amministrazione per garantire la creazione di servizi digitali a valore aggiunto per cittadini, imprese e, in generale, tutti i portatori di interesse e fornire strumenti data-driven da utilizzare nei processi decisionali e produttivi.
Il Piano triennale si propone da un lato di dare continuità alle azioni già avviate, per assicurare maggiore efficacia all’attività amministrativa in tutti i processi che coinvolgono l’utilizzo dei dati, ma anche, in riferimento alla condivisione tra pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali, di promuovere l’interoperabilità tra le banche dati di interesse nazionali (art. 60 del CAD). Importante infine è il concetto di riutilizzo dei dati secondo il paradigma degli open data.
## Contesto normativo e strategico
Riferimenti normativi italiani:
- Codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) Art. 50 Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;
- Codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) Art. 60. Base di dati di interesse nazionale;
Riferimenti normativi europei:
- Direttiva (UE) 2019/1024 del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
- Decisione (UE) 2019/1372 del 19 agosto 2019 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione
- Comunicazione della Commissione 2014/C 240/01 del 24 luglio 2014 - Orientamenti sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2020) del 19 febbraio 2020 – Una strategia europea per i dati
### Obiettivi e risultati attesi
#### OB. 2.1 – Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese
- R.A. 2.1.1 - Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese - Valorizzazione del patrimonio informativo pubblico - Censimento e Pubblicazione dataset in formato aperto;
  - Baseline 2023 - Censimento dataset avviato;
  - Target 2023 - numero di dataset censiti per ogni settore;
  - Target 2024 - Pubblicazione dataset pilota;
  - Target 2025 - il numero di dataset pubblicati pari almeno al 30% di quelli censiti da tutti i settori.
### Cosa deve fare l’Amministrazione
#### OB. 2.1 - Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese
#### Valorizzazione del patrimonio informativo pubblico - Censimento e Pubblicazione dataset in formato aperto
Censimento dataset per ogni Settore
Attività Operative:
  - Si prevede che ciascun Settore provvederà al censimento dei dati raccolti nell’ambito dei procedimenti amministrativi di propria competenza, individuando le tipologie e le relative modalità di trattamento e conservazione, al fine di catalogarli e di pubblicarli successivamente nelle forme previste dalle linee guida AgID. Il censimento sarà coordinato dall’U.O. Transizione al Digitale.
Deadline: Dicembre 2023
Strutture responsabili: Tutti i settori coordinati dall’U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna
Pubblicazione dataset pilota
Attività Operative:
  - Pubblicazione di almeno un dataset pilota mediante creazione di Catalogo open data oppure attraverso utilizzo del catalogo regionale
Deadline: Dicembre 2024
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna
Pubblicazione almeno del 30% dei dataset censiti
Attività Operative:
Pubblicazione almeno del 30% dei dataset censiti.
Deadline: Dicembre 2025
Strutture responsabili: Tutti i settori coordinati dall’U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna

## CAPITOLO 3. Piattaforme
Il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione riprende il concetto di piattaforme della PA: piattaforme tecnologiche che offrono funzionalità fondamentali, trasversali, abilitanti e riusabili nella digitalizzazione dei processi e dei servizi della PA.
Le Piattaforme attraverso i loro strumenti consentono di ridurre il carico di lavoro delle pubbliche amministrazioni, sollevandole dalla necessità di dover realizzare ex novo funzionalità, riducendo i tempi e i costi di attuazione dei servizi, garantendo maggiore sicurezza informatica ed alleggerendo la gestione dei servizi della Pubblica Amministrazione.
Il Piano triennale promuove l’avvio di nuove piattaforme che consentono di razionalizzare i servizi per le amministrazioni e l’evoluzione delle piattaforme esistenti (es. SPID, pagoPA, ANPR, CIE, FSE, NoiPA ecc.), individuando una serie di azioni volte a promuovere i processi di adozione, implementare nuove funzionalità e adeguare costantemente la tecnologia utilizzata e i livelli di sicurezza.
In questo contesto, le azioni che l’Ente deve intraprendere per raggiungere gli obietti e i risultati attesi devono andare verso un aumento del grado di adozione ed utilizzo delle piattaforme abilitanti esistenti per migliorare e semplificare i servizi offerti a cittadini e imprese. Il comune di Benevento ha numerosi progetti già in essere per quanto riguarda l’integrazione di Spid e PagoPa nei suoi sistemi di identificazione e pagamento, anche grazie alle possibilità offerte dai fondi del PNRR. E’ stato inoltre pianificato un progressivo dispiegamento di servizi di notifica al cittadino tramite l’AppIO e Piattaforma Notifiche Digitali (PND) nazionale.
### Contesto normativo e strategico
Riferimenti normativi italiani:
Codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) Art. 5, 6-quater, 50-ter, 62, 62-ter, 64, 64bis, 66.

Riferimenti normativi europei:
- Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDAS)
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)
- WP 29 “Linee Guida in materia di Data Protection Impact Assessment
### Obiettivi e risultati attesi
#### OB. 3.1 – Favorire l’evoluzione delle piattaforme esistenti per migliorare i servizi offerti a cittadini e imprese semplificando l’azione amministrativa.
- R.A. 3.1.1 – Estensione servizi di autenticazione mediante SPID e CIE e dismissione delle altre modalità di autenticazione dedicate - Autenticazione mediante SPID per i servizi digitali forniti dal Comune;
  - Baseline 2022 – Non tutti i servizi esposti forniscono l’autenticazione mediante SPID e CIE;
  - Target 2023 – Incrementare il numero di servizi che aderiscono a SPID e CIE.
  - Target 2024-2025 - Tutti i servizi esposti all’esterno sono accessibili con SPID/ CIE.
- R.A. 3.1.2 – Estensione servizi di autenticazione mediante SPID e CIE e dismissione delle altre modalità di autenticazione dedicate - Sistema Pubblico di Identità Digitale “SPID” – Procedura di accreditamento presso l’Agenzia per l’Italia Digitale come RAO – Registration Authority Officer ovvero "soggetto incaricato alla verifica dell'identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello SPID" ;
  - Baseline 2022 – accreditamento avviato;
  - Target 2023 – Servizio di verifica dell’identità personale SPID in produzione;
  - Target 2024 -2025 – Servizio di verifica dell’identità personale per la dotazione di SPID aggiornato ed erogato in continuità.

#### OB 3.2 – Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni
- R.A. 3.2.1 – Estensione di PagoPA e dismissione altre modalità di pagamento- Incremento del numero di servizi che adoperano il circuito PagoPA;
  - Baseline 2022 – Alcuni servizi che richiedono un pagamento da parte del cittadino ancora non utilizzano il circuito PagoPA;
  - Target 2023 - Si prevede l’implementazione di 40 servizi di pagamento digitale tramite l’adozione della piattaforma PAGO PA MyPay.
  - Target 2024-25 – Tutti i servizi di pagamento adottano pagoPA e
il numero di. servizi integrati nativamente è significativo.
- R.A. 3.2.2 – Estensione di AppIO - Incremento dei servizi che adoperano la piattaforma App IO per le comunicazioni verso i cittadini;
  - Baseline 2022 – Poche comunicazioni dell’Ente vengono trasmesse agli utenti tramite canali digitali personalizzati;
  - Target 2023 - Si prevede l’implementazione di 14 servizi di informazione digitale tramite l’adozione della piattaforma APP IO.
  - Target 2024-2025 – Il numero di servizi online che utilizzano l’App è significativo.
#### OB. 3.3 – Incrementare e razionalizzare il numero di piattaforme per le Amministrazioni al fine di semplificare i servizi ai cittadini.
- R.A. 3.3.1 – Adesione alla Piattaforma Notifiche Digitali – Tale attività prevede l’adesione da parte dell’Ente alla Piattaforma Notifiche Digitali (PND), la quale permette alla PA di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi;
  - Baseline 2022 – Adesione al bando PNRR Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, la Misura 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI ”;
  - Target 2023 – Chiusura del progetto e adesione alla piattaforma per due servizi;
  - Target 2024 –2025 – Aumento progressivo dei servizi e dei fornitori integrati.

#### Cosa deve fare l’Amministrazione
OB. 3.1 – Estensione servizi di autenticazione mediante SPID e CIE e dismissione delle altre modalità di autenticazione dedicate.
Autenticazione mediante SPID per i servizi digitali forniti dal Comune
Attività Operative:
  - Incrementare il numero di servizi che aderiscono a SPID e CIE;
  - Rendere pienamente fruibile il servizio di verifica dell'identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello SPID.
Deadline: Dicembre 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi propri e PNRR

OB 3.2 – Estensione di PagoPA e dismissione altre modalità di pagamento
Incremento dei servizi dell’ente che aderiscono alle piattaforme PagoPA e APPIO.
Attività Operative:
  - Definizione dei dovuti censiti in tassonomia e non ancora registrati nella piattaforma PAGOPA. L’implementazione dei servizi di pagamento digitali tramite l’adozione di tale piattaforma potrà avvalersi della partecipazione e del finanziamento delle relative attività tramite le call dei bandi PNRR (ad esempio la “Misura 1.4.3 PagoPA - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”).

  - Sensibile aumento dei servizi fruibili da parte dei cittadini che impiegano le funzionalità offerte dalla piattaforma AppIO. Le attività necessarie al raggiungimento di questo target potranno avvalersi della partecipazione e del finanziamento di uno schema di progetto presentato dall’Ente in risposta ad un avviso relativo al bando PNRR “Misura 1.4.3 AppIO - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”.
Deadline: Dicembre 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: PNRR

OB 3.3 – Incrementare e razionalizzare il numero di piattaforme per le Amministrazioni al fine di semplificare i servizi ai cittadini
Adesione alla Piattaforma Notifiche Digitali.
Attività Operative:
  - Partecipazione all’Avviso PNRR Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, Misura 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”;
  - Effettuare l’integrazione dei sistemi del Comune sulla Piattaforma Notifiche Digitali e l’attivazione di due servizi relativi a tipologie di atti di notifica, così come descritte nel dettaglio nell’Allegato 2 all’Avviso.
Deadline: Dicembre 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: PNRR

## CAPITOLO 4. Infrastrutture
Lo sviluppo delle infrastrutture digitali è parte integrante della strategia di modernizzazione del settore pubblico poiché queste sostengono l’erogazione sia di servizi pubblici a cittadini e imprese sia di servizi essenziali per il Paese. Tali infrastrutture devono essere affidabili, sicure, energeticamente efficienti ed economicamente sostenibili. L’evoluzione tecnologica espone, tuttavia, i sistemi a nuovi e diversi rischi, anche con riguardo alla tutela dei dati personali. L’obiettivo di garantire una maggiore efficienza dei sistemi non può essere disgiunto dall’obiettivo di garantire contestualmente un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica amministrazione.
In questo contesto, il Piano triennale supporta l’attuazione di un percorso di razionalizzazione delle infrastrutture per:
1. garantire la sicurezza dei servizi erogati tramite le infrastrutture e mediante la migrazione degli stessi verso data center più sicuri e verso infrastrutture e servizi cloud qualificati da AGID secondo il modello Cloud della PA;
2. evitare che le amministrazioni costruiscano nuovi data center, al fine di ridurre la frammentazione delle risorse e la moltiplicazione dei costi.
Per supportare il paradigma cloud e favorire la razionalizzazione delle spese per la connettività delle pubbliche amministrazioni il Piano promuove inoltre l’aggiornamento del modello di connettività.

### Contesto normativo e strategico
Riferimenti normativi italiani:
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, articolo 35;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”, articoli. 8-bis e 73;
- Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione”;
- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, articolo 33-septies;
- Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”.
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, articolo 75;
- Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”;
- Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza”;
- Circolare AGID n. 1/2019, del 14 giugno 2019 - Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli Strategici Nazionali;
- Strategia italiana per la banda ultra-larga;
- Strategia cloud Italia;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
  - Investimento 1.1: “Infrastrutture digitali”
  - Investimento 1.2: “Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud”

Riferimenti normativi europei:
- Programma europeo CEF Telecom;
- Strategia europea sui dati, Commissione Europea 19.2.2020 COM (2020) 66 final;
- European Commission Cloud Strategy, Cloud as an enabler for the European Commission Digital Strategy, 16 May 2019;
- Data Governance and data policy at the European Commission, July 2020;
- Regulation of the European Parliament and of the Council on European data governance (Data Governance Act).
### Obiettivi e risultati attesi
#### OB 4.1 Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali migrandone gli applicativi on-permise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati

- R.A. 4.1.1 – Migrazione dei servizi verso piattaforme cloud qualificate:
  Ottimizzazione dei servizi, precedentemente classificati ai sensi del Regolamento AgID (come da determinazione AGID n.628/2021) grazie alla loro reingegnerizzazione e migrazione verso piattaforme Cloud SaaS qualificate;
  - Baseline 2022 – Definizione dell’insieme dei servizi da migrare in piattaforma qualificata AgID;
  - Target 2023 – Completamento delle fasi di progetto per la migrazione di almeno 14 servizi già erogati dal Comune verso piattaforme cloud qualificate.
  - Target 2024 – Individuazione di ulteriori servizi da migrare in cloud previa reingegnerizzazione;
  - Target 2025 – Completamento della migrazione dei servizi individuati; Verifica dei livelli qualitativi del complesso dell’infrastruttura ed eventuali azioni correttive.

#### OB 4.2 Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali
- R.A. 4.2.1 – Migliorare la sicurezza dei servizi erogati - Effettivo miglioramento dei requisiti di sicurezza dei sistemi informativi dell’ente (sia hardware che software);
  - Baseline 2022 – Livelli di sicurezza allineati ai requisiti fondamentali;
  - Target 2023 – Assessment sulla sicurezza dei servizi mediante gap analisys rispetto ai livelli superiori secondo le linee guida di AgID e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Definizione degli obiettivi di miglioramento;
  - Target 2024 – Nuovi standard di sicurezza implementati;
  - Target 2025 – Verifica, mantenimento ed eventuale adeguamento degli standard di sicurezza implementati.
- R.A. 4.2.2 - Utilizzo Sistema di Monitoraggio host e reti - Utilizzo sistema di monitoraggio open source Xymon;
  - Baseline 2022 – Installazione e funzionamento prototipale di Xymon;
  - Target 2023 – Definizione di un numero adeguato di servizi da monitorare in produzione.
  - Target 2024-2025 – Verifica, mantenimento ed eventuale adeguamento

#### OB 4.3 Migliorare la fruizione dei servizi digitali per cittadini ed imprese tramite il potenziamento della connettività per le PA
R.A. 4.3.1 Attivazione Rete WiFi Italia
“WiFi Italia” è il progetto del Ministero delle Imprese e Made in Italy che ha come obiettivo permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. Il Comune di Benevento ha aderito al progetto con l’installazione da parte di Infratel di alcuni access point presso immobili comunali aperti al pubblico. La rete di accesso potrà essere ampliata con eventuale integrazione della vecchia rete wifi comunale e in caso di finanziamento del progetto BN Digitale.
  - Baseline 2022 – Installazione Access point completata;
  - Target 2023 – Attivazione, Test, collaudo e informazione per i cittadini;
  - Target 2024 – Ampliamento rete access point;
  - Target 2025 – Inclusione nella rete dei progetti 4.3.2 – 4.3.3
R.A. 4.3.2 Progetto Benevento Digitale - piattaforma digitale di e-government.
Realizzazione di una infrastruttura in fibra ottica di collegamento tra le varie sedi comunali sulla quale viaggeranno i dati e la fonia. Sistema WIFI che garantirà libero accesso alla rete ai cittadini. Realizzazione di una piattaforma tecnologica integrata per l’orchestrazione dei flussi documentali della Pubblica Amministrazione (PA). Implementazione del Portale del Cittadino che costituirà il Front Office, ovvero lo spazio virtuale rivolto ai cittadini per avviare pratiche e istanze di parte on line, ricevere, fornire e consultare documentazione e dialogare con gli uffici amministrativi dell’Ente. Si prevede l’ammodernamento della Sala CED, un nuovo sistema di videosorveglianza, in estensione e/o in ammodernamento a quello esistente, per finalità di sicurezza urbana e per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in linea con le tecnologie più moderne. Si realizzerà un sistema di monitoraggio ambientale che prevede l’utilizzo di sensori di ultima generazione per la valutazione dei principali parametri inquinanti con l’obiettivo di dotare la città di Benevento di un sistema in grado di monitorare: l’inquinamento ambientale, la temperatura e l’umidità dell'aria e l’inquinamento acustico (per maggiori dettagli di progetto accedere ai documenti di "Benevento Digitale - piattaforma digitale di e-government").

  - Baseline 2022 – Fase progettuale conclusa;
  - Target 2023 – Ricerca delle fonti di finanziamento per la realizzazione delle opere e l’acquisizione di servizi e forniture;
  - Target 2024 – 2025 Avvio Realizzazione progetto.
#### R.A. 4.3.3 Attivazione rete Openfiber
Attivazione della rete in fibra spenta fornita in comodato da Openfiber nell’ambito della convenzione sottoscritta con il Comune, con l’obiettivo di sostituire i link tra le sedi in convenzione Consip, con conseguente riduzione dei costi del servizio dati.
  - Baseline 2022 – Fase progettuale conclusa;
  - Target 2023 – Completamento della richiesta di punti di accesso e cronoprogramma attivazione;
  - Target 2024 – Acquisizione apparati attivi, configurazione e attivazione dei link, in correlazione con RA 4.3.4;
  - Target 2025 – Dismissione rete intranet SPC.

R.A. 4.3.4 Trasferimento centro stella rete comunale
La programmazione dell’Ente prevede il trasferimento -oltre che dei servizi sociali- del personale dell’U.O. Transizione al Digitale presso il c.d. palazzo Moscati in viale Principe di Napoli. Nel seminterrato è prevista la realizzazione di una sala rete che dovrà ospitare il nuovo centro stella e i sistemi di calcolo applicativo e storage ad uso interno non trasferiti in cloud.
- Baseline 2022 – Fase progettuale conclusa;
- Target 2023 – Esecuzione dei lavori, progettazione centro stella
- Target 2024 – Trasferimento del personale e avvio dei lavori di spostamento apparati
- Target 2025 – Attivazione nuova rete
#### Cosa deve fare l’Amministrazione

#### OB 4.1.1 Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali migrandone gli applicativi on-premises (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati
#### Migrazione dei servizi verso piattaforme cloud qualificate.
Ottimizzazione e migrazione dei servizi digitali Attività Operative:
  - Ottimizzazione di un importante set di servizi digitali (almeno 14) mediante loro classificazione ai sensi del Regolamento AgID (come da determinazione AGID n.628/2021) e attuazione di tutte le fasi necessarie alla loro migrazione verso piattaforme Cloud qualificate.
Deadline: Dicembre 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: PNRR

OB 4.2.1 Migliorare la sicurezza dei servizi erogati
Interventi per incrementare la sicurezza degli strati hardware e software delle infrastrutture informative dell’ente.
Attività Operative:
  - Realizzazione dell’attività di assessment mediante gap analisys rispetto ai livelli di sicurezza minimi/standard richiesti.
Deadline: Dicembre 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna

OB 4.2.2 Utilizzo Sistema di Monitoraggio host e reti.
- Installazione e configurazione del sistema di monitoraggio Xymon
  Attività Operative:
- Installazione e configurazione del sistema di monitoraggio Xymon: questo	sistema fornisce monitoraggio in tempo reale di host e reti, una semplice	interfaccia web, dati storici, report di disponibilità e grafici delle prestazioni.
  - Dovranno essere configurati i servizi interni ed esterni.
Deadline: dicembre 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna

##### OB 4.3 Migliorare la fruizione dei servizi digitali per cittadini ed imprese tramite il potenziamento della connettività per le PA – Realizzazione del progetto Benevento Digitale”.
- 4.3.1 Attivazione Rete WiFi Italia
  - Attività Operative:
  - Attivazione, Test, collaudo degli Access point installati;
  - Piano di comunicazione e informazione per i cittadini.
Deadline: 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale /Ufficio stampa
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Infratel/interna
##### 4.3.2 Progetto Benevento Digitale - piattaforma digitale di e-government. Attività Operative:
##### Monitoraggio dei bandi utilizzabili per il finanziamento dell’opera. Reiterazione della richiesta di finanziamento alla Regione Campania nell’ambito della programmazione UE 2021-2027
Deadline: non definibile in questa fase
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale/Sindaco/Giunta Comunale
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Finanziamenti UE/regionali
- 4.3.3 Attivazione rete Openfiber
  Attività Operative:
  - Concordare con il fornitore il completamento della richiesta di punti di accesso e il cronoprogramma attivazione;
- 4.3.4 Trasferimento centro stella rete comunale
  Attività Operative:
  - Verifica affidamento e avvio lavori
  - Avvio progettazione centro stella
Deadline: 2023
Strutture responsabili: Settore LLPP, U.O. Transizione al Digitale
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: PNRR

## CAPITOLO 5. Interoperabilità
L’interoperabilità permette la collaborazione e l'interazione telematica tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese, favorendo l’attuazione del principio once only e recependo le indicazioni dell'European Interoperability Framework.
La Linea Guida sul Modello di Interoperabilità per la PA (di seguito Linea Guida) individua gli standard e le loro modalità di utilizzo per l’implementazione delle API favorendo l’aumento dell'interoperabilità tra PA e tra queste e cittadini/imprese e la qualità e la sicurezza delle soluzioni realizzate.

### Contesto normativo e strategico
## Riferimenti normativi italiani:
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale (in breve CAD), artt. 12, 15, 50, 50-ter, 73, 75
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
- Determina AGID 219/2017 - Approvazione e pubblicazione delle “Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità”
- Determina AGID 406/2020 - Adozione della Circolare recante le linea di indirizzo sulla interoperabilità tecnica
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Investimento 1.3: “Dati e interoperabilità”

Riferimenti normativi europei:
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve GDPR)
- Regolamento (UE) 2014/910 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (in breve eIDAS)
- European Interoperability Framework – Implementation Strategy
- Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens
### Obiettivi e risultati attesi
#### OB 5.1 Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API.
- R.A. 5.1 – Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API;
- R.A. 5.1.1 – Studio delle linee di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per la PA - L’Ente prende visione della Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per la PA istituisce un gruppo di lavoro per l’analisi di dette linee guida;
  - Baseline 2022 – Avvio della fase di studio delle linee guida;
  - Target 2023 – Istituzione del gruppo di lavoro e analisi dello stato dell’arte.
  - Target 2024-2025 – Progettazione e avvio delle attività
#### OB 5.2 Adottare API conformi al Modello di interoperabilità.
- R.A. 5.2 – Adottare API conformi al Modello - Applicazione delle linee di indirizzo;
- R.A. 5.2.1 – L’Ente sulla base dello studio del gruppo di lavoro programma le azioni per trasformare i servizi per l’interazione con altre PA implementando API conformi;
  - Baseline 2022 – Attività non avviata;
  - Target 2023 – Attività di analisi completa;
  - Target 2024-2025 – L’Ente adotta le Linee guida sul Modello di Interoperabilità per la PA mediante l’utilizzo diffuso di API per l’interazione con altre PA e/o soggetti privati che rispondano ai requisiti del Modello.

#### Cosa deve fare l’Amministrazione
OB 5.1 Presa visione delle linee di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per la PA.
Studio delle linee di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per la PA
Attività Operative:
  - Viene istituito il gruppo di lavoro in seno all’U.O. Transizione al Digitale e vengono studiate le Linee di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per la PA e lo stato dell’arte della conformità delle API attualmente impiegate.
Deadline: 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna

- OB 5.2 Presa visione delle linee di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per la PA.
- Applicazione delle linee di indirizzo
  Attività Operative:
Il gruppo di lavoro effettua un censimento delle proprie API e programma le azioni per trasformare i servizi per l’interazione con altre PA, gestendo l’implementazione di API conformi e favorendo l’interoperabilità con altri Enti, se questi ultimi utilizzano tecnologie ugualmente aggiornate.
Deadline: 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna

## CAPITOLO 6. Sicurezza informatica
La minaccia cibernetica cresce continuamente in quantità e qualità, determinata anche dall’evoluzione delle tecniche di ingegneria sociale volte a ingannare gli utenti finali dei servizi digitali sia interni alla PA che fruitori dall’esterno.
In questo contesto, il Piano triennale si propone di:
• rafforzare il livello di Cyber Security Awareness, quale elemento necessario per attuare le azioni organizzative interne alla PA, volte a mitigare il rischio connesso alle minacce informatiche;
• definire azioni concrete per garantire un livello omogeneo di sicurezza dei portali istituzionali quali punto di accesso ai servizi digitali;
• supportare le PA attraverso l’emanazione di linee guida e guide tecniche.
### Contesto normativo e strategico
Riferimenti normativi italiani:
- Decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82 – Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;
- Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misura volte a garantire elevati livelli di sicurezza;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale (in breve CAD), art.51;
- Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 65 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;
- Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2019 - Disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento del computer security incident response team CSIRT italiano;
- Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica 2017;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Investimento 1.5: “Cybersecurity”;

Riferimenti normativi europei:
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali;
- Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio – Regolamento eIDAS;
- Nuova strategia Cybersicurezza europea.
### Obiettivi e risultati attesi
#### OB.6.1 - Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA;
- R.A. 6.1 – Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA;
- R.A. 6.1.1 - Strumenti alternativi di Cyber Risk Self Assessment
  - Baseline 2022 – Il tool di Analisi di Cyber Risk Assessment realizzato da AgID è in dismissione.
  - Target 2023 – Verifica di sistemi alternativi di supporto alla valutazione del Rischio Cyber.
  - Target 2024-2025 – Adozione ed utilizzo dello strumento individuato.
- R.A. 6.1.2 Gestione del Registro dei Trattamenti – Aggiornamento del Registro dei Trattamenti in relazione a variazioni negli organigrammi, mansioni, misure di sicurezza adottate, modalità di conservazione dei dati, ecc...
  - Baseline 2022 – Registro Trattamenti adottato;
  - Target 2023 – Valutazione della compatibilità delle misure di sicurezza presenti nei Registri di Trattamento dell’Ente rispetto alle reali risorse di protezione informatica (software e hardware) e modelli organizzativi per minimizzare il rischio di attacco informatico;
  - Target 2024-2025 – Incremento della capacità della struttura organizzativa e informatica dell’Ente di minimizzare la possibilità di verificarsi di attacchi informatici e la loro pericolosità.
- R.A. 6.1.3 Definizione piani di formazione del personale sulle tematiche di Cyber Security Awareness - Attivazione di un piano personale di formazione dei dipendenti comunali in funzione del proprio livello di conoscenza sulle tematiche di Cyber Security Awareness
  - Baseline 2022
  - Target 2023 - Test di ingresso e di profilazione per il corso del progetto Syllabus, curata dall'Ufficio per l'innovazione e la digitalizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;
  - Target 2023-2025 – Frequenza dei corsi da parte dei dipendenti dell’Ente.

#### OB 6.2 - Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione;
R.A. 6.2.1 – Controllo del protocollo HTTPS;
Controllo periodico mediante report contenente la verifica della configurazione HTTPS e del suo stato di aggiornamento
  - Baseline 2022 – Verifica effettuata;
  - Target 2023-2025 - Controllo periodico dell’abilitazione, della configurazione e del livello di sicurezza del protocollo HTTPS
- R.A. 6.2.2 – Aggiornamento CMS all’ultima versione stabile;
Controllo periodico mediante report contenente la verifica della configurazione del CMS e del suo stato di aggiornamento
  - Baseline 2022 - i CMS risultano aggiornati;
  - Target 2023-2025 - monitoraggio continuo dei CMS e recepimento ultimi aggiornamenti.
- R.A. 6.2.3 – Censimento e gestione automatica delle risorse IT del Comune, assistenza tecnica
  - Baseline 2022 – Individuato e sperimentato il software open source GLPI come strumento per censire le risporse informatiche dell’Ente;
  - Target 2023 – Censimento automatico con integrazione manuale delle prostazioni attive e disponibili e loro inventario. Avvio della gestione delle richieste di intervento e di modifica tramite sistema di ticketing.
  - Target 2024-2025 – Sistema in produzione;

#### Cosa deve fare l’Amministrazione

OB.6.1 - Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA;
6.1.1 Analisi del rischio mediante tool di Cyber Risk Self Assessment
Attività Operative:
Verifica di sistemi alternativi di supporto alla valutazione del Rischio Cyber.
Deadline: 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna
6.1.2 Gestione del Registro dei Trattamenti
Attività Operative:
Continuo monitoraggio del gap esistente fra l’insieme delle misure di sicurezza e delle adeguate modalità di conservazione dei dati previsti nei Registri dei Trattamenti rispetto allo stato dell’arte degli strumenti, degli approcci e del livello di organizzazione interno orientato a dette finalità.
Deadline: 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna
6.1.3 Definizione piani di formazione del personale sulle tematiche di Cyber Security Awareness
Attività Operative:
Adesione al “Syllabus - Piano per le competenze digitali per la PA”, attraverso l’utilizzo della piattaforma competenzedigitali.gov.it, organizzato in cinque aree tematiche e tre livelli di padronanza. Il Syllabus rappresenta lo strumento di riferimento sia per l’attività di autoverifica delle competenze digitali che per la definizione di corsi volti a indirizzare i fabbisogni formativi rilevati.
Deadline: 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale/U.O. Gestione Personale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna

OB 6.2 - Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione
6.2.1 Controllo del protocollo HTTPS
Attività Operative:
Controllo periodico mediante report contenente la verifica della configurazione HTTPS e del suo stato di aggiornamento
Deadline: 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna
6.2.2 Aggiornamento CMS all’ultima versione stabile
Attività Operative:
mantenere aggiornate le versioni dei CMS
verificare manualmente la versione del CMS ed eventuali plugin e se necessario procedere con aggiornamenti manuali
Deadline: 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna
6.2.3 Censimento e gestione automatica delle risorse IT del Comune, assistenza tecnica
Attività Operative:
- Installazione GLPI e plugin complementari;
- configurazione nell’inventario degli apparati di rete (Stampanti, Switch,…);
- installazione su tutte le postazioni di lavoro dell’agent GLPI Inventory;
- configurazione di profili di utenti con diversi livelli di abilitazione/visibilità;
- definizione delle categorie (tipologie di chiamata) disponibili per le richieste di assistenza;
- definizione dei modelli di interfaccia da associare alle diverse tipologie di chiamata;
- definizione di template di email di notifica dei diversi stati della chiamata.
Deadline: 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna
# PARTE IIa - La governance
## CAPITOLO 7. Governance
La terza sezione è dedicata alla «Governance», in cui descrivere i soggetti coinvolti, le modalità di interazione, gli strumenti/interventi per il coinvolgimento del territorio e dove dettagliare le modalità di governance adottate dal RTD e dal team per la gestione e il monitoraggio dello sviluppo delle linee d’azione.
In base a quanto descritto nella Guida per la redazione format del Piano triennale per le pubbliche amministrazioni, le iniziative di governance, in generale, si focalizzano su diversi ambiti tra cui:
- Monitoraggio, dello stato di attuazione delle iniziative proposte nel PT di riferimento;
- Rafforzamento delle competenze, attraverso iniziative formative di valutazione e di valorizzazione delle competenze digitali dei dipendenti;
- Iniziative verso cittadini e imprese, per rafforzare la cooperazione e i servizi verso e per i cittadini e le imprese attraverso tecnologie digitali.
Mentre gli obiettivi di questa sezione possono essere riferiti a:
- Rafforzare gli strumenti dell’Amministrazione per l’attuazione del Piano, costruendo un sistema condiviso di obiettivi e di indicatori di performance;
- Individuare le azioni e gli strumenti di raccordo con il territorio e di interazione con tutti gli stakeholder;
- Sviluppare il capitale umano, attraverso il rafforzamento delle competenze.
Nell’ambito della struttura di governance, ruolo fondamentale riveste la figura del Responsabile della Transizione Digitale, attore chiave all’interno dell’Ente per stimolare e promuove i processi di cambiamento, condividere le buone pratiche e adattarle al proprio contesto. Allo stesso tempo l’RTD costituisce anche l’interfaccia tra AGID, Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l’Amministrazione.
Le competenze digitali sono indispensabili per realizzare la trasformazione digitale della PA e del Paese e consentire l’utilizzo diffuso ed efficace dei servizi pubblici digitali. Riconoscendo l’importanza del rafforzamento delle competenze digitali per la PA e per il Paese al fine di favorire l’inclusione digitale, il Comune di Benevento ha previsto durante il 2022 la possibilità da parte dei dipendenti dell’Ente di partecipare al corso di formazione, personalizzato sulla base di un assessment iniziale, implementato nel progetto Syllabus della Funzione Pubblica).
### Contesto normativo e strategico
Riferimenti normativi italiani:
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale (in breve AD), art. 13
Competenze digitali, documento AGID, 13 febbraio 2020
Dipartimento della funzione pubblica, Syllabus "Competenze digitali per la PA", 2020
Strategia Nazionale per le competenze digitali - DM 21 luglio 2020 Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione
Piano Operativo della Strategia Nazionale per le competenze digitali
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Investimento 2.3: “Competenze e capacità amministrativa”
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Investimento 1.7: “Competenze digitali di base”

Riferimenti normativi europei:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2020) 67 final del 19 febbraio 2020 - Plasmare il futuro digitale dell'Europa
Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (GU 2018/C 189/01)

### Obiettivi e risultati attesi
#### OB 7.1 – Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori
R.A. 7.1.1 – Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori - Adesione alla piattaforma di community
Per favorire attività di condivisione di modelli e strumenti di lavoro, strategie e iniziative (anche relative alla formazione) il RTD utilizzerà, insieme al suo Ufficio, la piattaforma ReTe Digitale di AgID, strumento pensato sia per il confronto tra i Responsabili per la Transizione al Digitale sia per facilitare il percorso di trasformazione digitale della PA;
  - Baseline 2022 – Iscrizione alla piattaforma da parte del RTD e del suo Ufficio;
  - Target 2023-2025 – Utilizzo delle risorse della Community.
- R.A. 7.1.2 – Improvement della strategia ICT dell’ente;
  - Target 2023 – Analisi del modello organizzativo dell’Ente rispetto alla strategia ICT e all’efficacia della sua attuazione;
  - Target 2024 – Proposta di modifiche/integrazioni al modello organizzativo.
  - Target 2025 – Adozione del modello organizzativo
- R.A. 7.1.3 – Miglioramento della gestione progettuale del’Ente
  - Baseline 2022 – Ogni settore dell’Ente gestisce la progettualità in modo autonomo, con coordinamento insufficiente e difficoltà di adeguato reporting ai vertici politici;
  - Target 2023 – Sperimentazione di un software per la gestione dei progetti Open source secondo i canoni del Project Management;
  - Target 2024 – verifica e condivisione dei risultati della sperimentazione, eventuale adozione di software supportato in produzione. Formazione del Personale.
  - Target 2025 – Gestione di un significativo numero di progetti in piattaforma
#### Cosa deve fare l’Amministrazione

- OB. 7.1.1 - Adesione alla piattaforma di community
  Attività Operative:
  - Iscrizione effettuata da parte del RTD alla piattaforma ReTe Digitale di AgID. Successiva iscrizione degli altri membri dell’Ufficio interessati a tali attività e utilizzo delle funzionalità della piattaforma per la formazione, condivisione di strumenti e metodologie per la Transizione al Digitale delle PA;
Deadline: 2023
Strutture responsabili: RTD/U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna
OB 7.1.2 – Improvement della strategia ICT dell’ente;
Attività Operative:
Analisi della strategia di digitalizzazione e del coordinamento fra le diverse figure istituzionali, tra cui:
- Giunta Comunale. Il Piano triennale che delinea la strategia digitale dell’ente viene approvato mediante Delibera della Giunta.
- Il Responsabile alla transizione al digitale (RTD), esercita un ruolo di programmazione e monitoraggio dell’attuazione del Piano. É compito dell’RTD verificare periodicamente l’avanzamento del piano e proporre aggiornamenti.
- Il Responsabile Protezione Dati. Cura gli aspetti relativi ai dati personali trattati dall’Ente;
- Segretario Generale: verifica l’adozione della programmazione da parte dei diversi Settori
- Dirigenti: attuano il Piano nell’ambito del proprio Settore;
Deadline: 2024
Strutture responsabili: Tutte le figure elencate
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna
- OB 7.1.3 – Miglioramento della gestione progettuale del’Ente
  Attività Operative:
  - Installazione del software per la gestione dei progetti Open source OpenProject;
  - Utilizzo in via sperimentale per i progetti dell’U.O. Transizione al Digitale;
  - Proposta di utilizzo ad altri settori dell’Ente.

Deadline: 2023
Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna
## APPENDICE 1. Acronimi
Acronimo	Definizione
AGID	Agenzia per l’Italia Digitale
ANPR	Anagrafe nazionale popolazione residente
API	Application Programming Interface
CAD	Codice dell’amministrazione digitale
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
NGEU	Next Generation EU - Fondo europeo per la ripresa